ДОГОВОР

за услуга

№88-01/30.10.2012г.

Днес,  30 / 10 / 2012 г., в град Елхово между:

1. ОБЩИНА ЕЛХОВО, със седалище и адрес на управление: град Елхово, Област Ямбол, ул. „Търговска” № 13, ЕИК 000970165, представлявана от Пепа Петрова Кючукова  - зам. кмет на Община Елхово, определена за възложител на основание заповед № РД – 774 от 09.11.2011 г., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.„БИМ КОНСУЛТИНГ”ООД, със седалище и адрес на управление:гр.София 1142,област София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски” №1, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК/БУЛСТАТ:200242286, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,  представлявано от Иво Георгиев Ганчев-Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави консултантски услуги и свързаните с тях допълнителни дейности, посочени в Приложение 1 към настоящия договор - външна техническа помощ за организация и управление на проект “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”.

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. Началната дата е датата на подписването на настоящия договор. Краен срок за изпълнението на договора е 31.12.2014 г., като за първия етап е определен краен срок 31.03.2013 г., а за втория етап са предвидени 21 месеца, оставащи до крайния срок 31.12.2014 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.  Общата цена за изпълнение на дейностите по време на договора е в размер на 240 000  лева /двеста и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и е разделена по етапи, както следва:

т. 1: За първи етап: [29 000 лева] лв. (сумата се посочва без включен ДДС).

т. 2: За втори етап: [211 000 лева] лв. (сумата се посочва без включен ДДС).

Чл. 4. Възнаграждението по чл. 3 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път – по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при банка ПРОКРЕДИТ БАНК АД, IBAN: BG79PRCB92301024210526, BIC: PRCBBGSF, както следва:

т. 1:

- Авансово плащане 20 % от възнаграждението по чл. 3, т. 1 от договора в размер на 5 800 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след подписване на настоящия договор;

- Междинни плащания 60 % от възнаграждението по чл. 3, т. 1 от договора в размер на 17 400 се заплащат както следва:

30 % от възнаграждението по чл. 3, т. 1 от договора в размер на 8 700 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане на първото тримесечие по договора;

30 % от възнаграждението по чл. 3, т. 1 от договора в размер на 8 700 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане на второто тримесечие по договора;

- Окончателно плащане 20 % от възнаграждението по чл. 3, т. 1 в размер на 5 800 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след одобряване на окончателния доклад от страна на Министерство на околната среда и водите за първия етап на проекта на Община Елхово.

т. 2:

- Авансово плащане 20 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 42 200 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след одобряването на встъпителния доклад от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Междинни плащания 60 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 126 600 лева се заплащат както следва:

12 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 25 320 лева се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на второто тримесечие за втория етап;

12 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 25 320 лева се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на третото тримесечие за втория етап;

12 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 25 320 лева се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на четвъртото тримесечие за втория етап;

12 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 25 320 лева се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на петото тримесечие за втория етап;

12 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 от договора в размер на 25 320 лева се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на шестото тримесечие за втория етап;

- Окончателно плащане 20 % от възнаграждението по чл. 3, т. 2 в размер на 42 200 лева се заплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след одобряване на окончателния доклад от страна на Министерство на околната среда и водите за втория етап на проекта на Община Елхово.

Чл. 5. (1) Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и  се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  преди подписването на настоящия договор. Гаранцията за изпълнение на договора е неразделна част от настоящия договор. Тя се предоставя под формата на банкова гаранция по образец или се заплаща на Възложителя – по банкова сметка или на каса.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след одобрението на финалния доклад от страна на Възложителя, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности по договора чрез експертите си, посочени в офертата.

2. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

3. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по чл. 1.

4. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на проекта и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Да предприеме всички необходими мерки, за да снабди и да продължи да снабдява своя персонал с оборудване и подкрепа, необходими за улесняване на ефективното изпълнение на техните определени задължения.

7. Преди приключване на всеки един от етапите на договора да изготви окончателен/финален доклад за упражнените услуги за съответния етап.

Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Да окаже пълно съдействие на Възложителя при съгласуването и одобряването на проектите съгласно изискванията на Закона за устройството на територията.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на представители на Управляващия орган и/или на Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), националните одитиращи органи, Сертифициращия орган, Сметната палата и другите компетентни национални органи и институции, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външните одитори да извършват проверки, инспекции и одити в съответствие с приложимото национално и общностно законодателство за проучване на документация, извършване на проверки на място за изпълнението на проекта или осъществяването на пълен одит. Такива проверки могат да бъдат извършвани съгласно действащите нормативни документи и съответните изисквания на оперативната програма, като минималният срок е до 3 години след приключване на оперативната програма.

9.2. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие и да дава достъп на проверяващите органи и лица до персонала или служители си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

9.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на проверяващите органи и лица да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на неговите партньори и подизпълнители или друга страна, възползваща се от средствата от ЕС.

10. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

11. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПОС.

12. Да предприеме съответните действия и да осигури визуалната идентификация на предоставените услуги /Лого на ЕС с информация за източника на финансиране/. Тези действия трябва да съответстват на правилата, публикувани от Европейската Комисия

13. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

15. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, количествено-стойностни сметки, планове, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда”, т. е. поне до 31 август 2020 г.; за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3 и 4;

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;

3. Да задържи копие от документите и материалите по договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, материали и информация за правилното изпълнение на задълженията му, поети с настоящия договор;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

3. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да извършва проверки на документите по подготовката на дейностите по договора и да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа с друг.

VIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12 Отговорности на страните:

1.  Всяка от страните носи имуществена отговорност за заплащане на нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

2.  За пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод на изпълнение на задълженията му и установени в процеса на изпълнение на договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер до 10 /десет / % от договореното възнаграждение за всички видове работи.

3. При възникване на вреди, вследствие работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, надвишаващи размера на посочената в предходната точка неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетяването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по горе посочения ред.

4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за истинността на декларираното. Всякакви щети и загуби произлезли от непълноти и неточности в декларациите и другите документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.

Чл. 13. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 14. При пропуски и вреди, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнение на задълженията му в раздел V от настоящия договор, които са установени в процеса на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намалява договорената сума с 10 % от договореното възнаграждение.

VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на срока му;

2. С окончателно изпълнение и приемане на договорената работа;

3. Предсрочно, едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десетдневно писмено предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от този договор;

4. Всяка от страните може едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, да прекрати действието на този договор. В този случай при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности. При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дължими суми, произтичащи от изпълнението на този договор, както и суми по отпуснати аванси, ако има такива.

5. Предсрочно поради неосигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” вследствие на прекратяване на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г., подписан между Министерство на околната среда и водите и Община Елхово. В този случай при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности.

Чл. 16. В случаите по чл. 15, ал. 1, т. 3 и т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 18. (1)  По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които Възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, включително и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпването на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствана от непреодолима сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българска търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определя като непреодолима сила, страната която е дала известието по ал. 7, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на пет дневния срок, страната, която е дала известието по ал. 7 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала известието по ал. 8, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(12) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което не е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Чл. 20. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 21. Всички доклади и данни, като например справки, документации, диаграми, база данни и допълнителни материали, придобити, събрани или изготвени от Изпълнителя в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на Възложителя, освен ако нещо различно не е упоменато. При завършване на договора Изпълнителят предоставя всички тези документи и данни на Възложителя. Изпълнителят няма право да ги използва за цели, които не са обвързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 22. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 23. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен при наличие на условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 24. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат на български език в писмена форма.

Лице за  контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Елхово, Пепа Кючукова-зам.кмет,  адрес гр.Елхово, ул. „Търговска”№13, телефон: 0478 88 004, факс: 0478 88034, E-mail: obshtina@elhovobg.org

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: име:Иво Ганчев, адрес: гр.София 1142,област София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски” №1 , вх.А, ет.1 , ап.1, тел.: +359 2 987 24 82, факс: +359 2 987 24 82, E-mail: office@bim.com

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация/Техническо задание и Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Приложение № 2 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Приложение № 3 – Банкова гаранция за изпълнение или друг официален документ (оригинал) за внесена гаранция за изпълнение.

Дата:                                                                         	Дата:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗАМ. КМЕТ                                                      	                        УПРАВИТЕЛ/...........

Пепа Петрова Кючукова

________________						___________________

(подпис)                                         		                        (Име, фамилия и подпис)